# 役割別タスク分担表

Djangoによる「まず自分で考え、そのあとAIと照らし合わせる」学習支援Webアプリ開発プロジェクト

| 役割 | Djangoプロジェクトにおける責任 | 具体的なタスク |
| --- | --- | --- |
| リーダー | 全体調整、機能範囲の決定、各担当間の連携 | - MVPのスコープを決定する（必須機能／時間が足りない場合に削る機能の判断） - マージ前の最終プルリクエストをレビューする - 技術的な意見対立が生じた際の最終決定を行う |
| サブリーダー | リーダーのバックアップ、突発的な問題への対応、プロジェクト資料の管理 | - READMEを作成する - Gitのブランチ戦略を管理する - マージコンフリクトを解消する - リーダー不在時に代行する |
| テックリード | Django Webアプリ全体の技術設計 | - モデルを設計する（JournalEntry、Student、Courseなど） - Djangoアプリの構成を設計する（apps/journal、apps/accountsなど） - AI反論APIを呼び出すViewを実装する - settings.pyの設定、データベースマイグレーションを行う |
| 品質責任者 | アプリが正しく動作し、バグがないことを保証する | - テストケースを作成する（モデル・Viewの単体テスト） - 各フローを手動で確認する（AIロックが正しく機能するか、ジャーナルが正しく保存されるか） - バグリストを作成し、修正完了まで追跡する |
| 進捗管理者 | 進捗管理、遅延の防止 | - 週次タスク表を作成する（Trello／Notion／GitHub Projectsなど） - 締め切りをリマインドする - グループミーティング用の進捗報告をまとめる |
| UI/UX責任 | ユーザーインターフェースと体験の設計 | - 各画面（立場入力・AI反論表示・ジャーナル）のHTML/CSS（またはTailwind）テンプレートを設計する - 「ロック→ロック解除」の流れが分かりやすいUIを実現する |
| プレゼン責任 | クラスでの成果発表 | - 課題要件の4項目（問題→解決策→機能→デモ）に沿ったスライドを作成する - アプリの実演デモを練習する - 教員からの質問への回答を準備する |
| アイスブレーカー | チームの雰囲気づくり、緊張の緩和 | - グループミーティングの開始進行を行う - 発言が少ない、または負担が大きいメンバーに声をかける - 深夜作業時に適切な休憩を提案する |

実際の分担にあたっての注意点

- テックリードとUI/UX責任は並行して作業する必要があります（順番待ちにしないこと）。先にAPIレスポンスのJSON構造を決めておけば、双方が独立して作業を進められます。

- 品質責任者は最初から関わるべきです。アプリが完成してから初めて検証を始めると、大きなバグを修正する時間が不足します。

- リーダーとサブリーダーは役割を明確に分けることを推奨します。一人は技術・スコープ担当、もう一人は人・進捗担当という形です。

- テックリードはボトルネックになりやすい役割です（AI APIとの連携は非同期処理やAPIキーのセキュリティなど技術的に複雑なため）。人数に余裕があれば、この分野を2人体制にすることも検討してください。